Τεχνολογία Λογισμικού
03/03/2021
Risk Assessment
Booking Application

Διαπιστώσαμε τους εξής πιθανούς κινδύνους εκπόνησης του έργου:
Η διαρροή σημαντικών δεδομένων των χρηστών στο διαδίκτυο. Τέτοια δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως είναι τα προσωπικά στοιχεία των πελατών, οι πιστωτικές τους κάρτες, ο αριθμός ταυτότητας και τηλεφώνου τους. Ο κίνδυνος αυτός εάν πραγματοποιηθεί θα προκαλέσει θυμό και αναστάτωση στους πελάτες με αποτέλεσμα να χάσουν την εμπιστοσύνη τους για την εφαρμογή μας. Επομένως, η διαρροή κρίσιμων δεδομένων των χρηστών αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την εφαρμογή.

Ως στρατηγικές διαχείρισης του συγκεκριμένου κινδύνου προτείνουμε:

1. Την ανάπτυξη και χρήση αξιόπιστου λογισμικού ασφάλειας προκειμένου να αντιμετωπίζει πιθανούς Hackers ή ρομπότ που προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα της εφαρμογής.
2. Την υποχρεωτική επιβεβαίωση των χρηστών μέσω SMS ή email κάθε φορά που εισέρχεται χρήστης από διαφορετική συσκευή στο σύστημα.
3. Την υποχρεωτική χρήση password που θα πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις ασφάλειας (πχ. 8 χαρακτήρες με κεφαλαία και ειδικά σύμβολα).
4. Την υποχρεωτική αλλαγή του password κάθε 3 μήνες.

Η πιθανή δυσλειτουργία της εφαρμογής μπορεί να προκαλέσει λάθος στην κράτηση για έναν χρήστη . Αυτό έχει ως συνέπεια να στιγματίσει αρνητικά ένα ταξίδι ή γενικότερα μια εμπειρία για τον πελάτη. Για παράδειγμα, είναι δυσάρεστο ένας χρήστης να χάσει την πτήση του ή να μην έχει μέρος να μείνει σε μία ξένη χώρα.

Ως στρατηγικές διαχείρισης του συγκεκριμένου κινδύνου προτείνουμε:

1. Την επιβεβαίωση της κάθε κράτησης που πραγματοποιεί ο χρήστης μέσω e-mail ή SMS και τη διασταύρωση του με τον αντίστοιχου πάροχο κράτησης (πχ. Αεροπορική, Ξενοδοχεία κλπ.). Με αυτό τον τρόπο θα γίνει πρόληψη πιθανών λαθών στην κράτηση.
2. Κάθε φορά που θα πραγματοποιείται μια κράτηση θα αποστέλλεται ένα αποδεικτικό κράτησης στον χρήστη. Έτσι, ακόμα και σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο λάθος με την εφαρμογή θα υπάρχει απόδειξη για την κράτηση.
3. Σε περίπτωση που δεν γίνει πρόληψη ενός λάθους στην κράτηση η εφαρμογή θα δίνει ολική επιστροφή χρημάτων στον πελάτη. Επίσης, ως απολογία προς τον χρήστη η εφαρμογή θα του προσφέρει ένα πακέτο προσφορών για επόμενες κρατήσεις.

Η αρνητική εξυπηρέτηση/εμπειρία των χρηστών από τους συνεργαζόμενους παρόχους της εφαρμογής φέρει σοβαρά προβλήματα. Εάν οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι εταιρείες στους χρήστες είναι ανεπαρκής τότε μπορούν να αποτελέσουν αρνητική εμπειρία. Ως οργανωτές τις εφαρμογής θα πρέπει να προτείνουμε στην εφαρμογή μας μόνο αξιόπιστες εταιρείες.

Ως στρατηγικές διαχείρισης του συγκεκριμένου κινδύνου προτείνουμε:

1. Την υπενθύμιση στους πελάτες να αφήνουν κριτικές για την εμπειρία τους στην εφαρμογή. Οι κριτικές θα δώσουν σε εμάς την απαραίτητη γνώση για τις υπηρεσίες που παρέχονται και θα μπορούμε να αφαιρούμε κάποιους από αυτούς τους πάροχους από την αναζήτηση της εφαρμογής μας.
2. Την ένταξη αξιόπιστων και αξιόλογων εταιρειών/παρόχων στις αναζητήσεις της εφαρμογής. Με αυτό τον τρόπο θα αποφεύγονται πολλά δυσάρεστα περιστατικά για τους χρήστες και θα λαμβάνουμε και περισσότερες θετικές αξιολογήσεις.

Σε περίπτωση που εταιρείες δεν επιθυμούν να συνεργαστούν με την εφαρμογή θα προκύψουν πολλές δυσκολίες κατά την υλοποίηση της. Τα δεδομένα των πτήσεων, εστιατορίων, ξενοδοχείων κλπ. αποτελούν επιτακτικά στοιχεία για την εφαρμογή. Εάν η αναζήτηση στην εφαρμογή αποτελείται από μικρό εύρος εταιρειών τότε θα υπάρχει πρόβλημα καθώς δεν θα μπορεί ο χρήστης να βάλει φίλτρα(πχ. Φθηνά αεροπορικά, ακριβά ξενοδοχεία).Θα έχει δηλαδή περιορισμένες επιλογές.
Ως στρατηγικές διαχείρισης του συγκεκριμένου κινδύνου προτείνουμε:
1. Την πληρωμή Global Distribution Systems, τα οποία είναι big data companies τα οι οποίες συλλέγουν δεδομένα από τον ιστό και κατασκευάζουν δικά τους API τα οποία τα παρέχουν επί πληρωμή.
2. Την επεξήγηση στις εταιρείες ότι η ένταξή τους στην εφαρμογή θα προσφέρει πολλά θετικά. Όπως είναι η διαφήμιση , η ευκολία κράτησης που θα επιφέρει περισσότερες αγορές εισιτηρίων καθώς και η γενικότερη αναβάθμιση του τουρισμού.

Η μη έγκριση και ένταξη της εφαρμογής στα περιβάλλοντα του AppStore ή του Play Store αποτελεί κίνδυνο για την εφαρμογή. Πολλοί άνθρωποι δεν θα έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή με αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός των χρηστών καθώς και ο αριθμός των κρατήσεων.
Ως στρατηγικές διαχείρισης του συγκεκριμένου κινδύνου προτείνουμε:
Την ανάπτυξη της εφαρμογής σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζει το AppStore και το Play Store.

- Η αντιμετώπιση και πρόληψη κατά του ιού COVID-19 αποτελεί ίσως και το σοβαρότερο ζήτημα. Όπως είναι γνωστό, μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων είναι η ασφαλής παροχή των υπηρεσιών τους με την απόλυτη εχεμύθεια.
- Η συνεργασία με εταιρείες που τηρούν μέτρα προστασίας κατά του COVID 19 είναι ο μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης που έχει στη διάθεση της η εφαρμογή. Εάν οι εταιρείες δεν παρέχουν υπηρεσίες με την απόλυτη ασφάλεια τότε θα γίνεται λήξη της συνεργασίας με την εφαρμογή.